АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.07.2017 №390

| Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 1. Внести в Порядок разработки и реализации муниципальных программ и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области №494 от 01.10.2013г. (в редакции постановлений от 15.10.2013 №557, от 01.11.2013 №607(А), от 26.12.2013 №755, от 29.01.2015 №47, от 30.12.2015 №709, от 01.12.2016 №580, от 24.01.2017 №52) следующие изменения: 1.1. Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы»- раздел 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат читать в новой редакции. 2. Настоящее постановление вступает в законную силу после дня его подписания. |  |
| --- | --- |
| и.п. Главы муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области | А.П.Горохов |

Приложение

к Порядку

проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных  программ

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно ответственным исполнителем  муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- оценки степени выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области и (или) областного, (или) федерального бюджетов

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных  программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных мероприятий муниципальной программы, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов;

- оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий  муниципальной программы).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения  целей  муниципальной  программы и оценки эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка степени реализации мероприятий

муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы (и каждого основного мероприятия муниципальной программы) как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

В отношении мероприятий муниципальной программы, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного , федерального бюджетов, оценка степени реализации мероприятий проводится в обязательном порядке.

В отношении мероприятий муниципальной программы, на реализацию которых средства бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов не предусмотрены, решение о необходимости проведения оценки степени реализации этих мероприятий принимается  ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов  оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия  муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия  муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия  муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия государственной программы) в отчетном году по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В отдельных случаях  допускается учитывать плановые расходы бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов  на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы), осуществляется до начала отчетного года.

4. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия   муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов;

- степень соответствия запланированному уровню затрат бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов.

5. Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения

показателей основных мероприятий   муниципальной программы)

5.1. Для оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий   муниципальной программы) (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя цели подпрограммы и показателей основных мероприятий муниципальной программы.

5.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия  муниципальной программы);

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного

мероприятия  муниципальной программы)

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия  муниципальной программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- эффективность использования бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей муниципальной программы (далее - степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия  муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию   муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий   муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации   муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации   муниципальной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации   муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации   муниципальной программы признается неудовлетворительной.

# Text boxes

О внесении изменений  в        Порядок разработки       и          реализации муниципальных      программ     и  Порядок     проведения      оценки эффективности                  реализации муниципальных                 программ