**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 24.06.2019 №322

|  |
| --- |
| О внесении изменений программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Холм-Жирковского городского поселения на 2017-2026 годы |

Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

 п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Холм-Жирковского городского поселения на 2017-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 18.12.2017 № 642, следующие изменения:

1.1. Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в новой редакции (прилагается);

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Холм-Жирковский район»

Смоленской области **О.П. Макаров**

Перечень

мероприятий по реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Программные мероприятия (инвестиционные проекты) | Ответственные исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Технико-экономические параметры объекта | Целевые индикаторы объекта |
| всего | в том числе по этапам |
| 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2026 | протяженность, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт дорог по улицам: К.Маркса, Свердлова, Ст. Сорокина, Колхозная, Пушкина, Садовая |  | местный  | 33830,852 | 33830,852 |  |  | 6080 | Достижение нормативных значений технико-экономических, финансовых и социально-экономических показателей развития транспортной инфраструктуры. |
| областной |  |  |
| федеральный |  |  |
| 2 | Ремонт тротуаров по улицам: К.Маркса, Советская, Нахимовская |  | местный  | 2619,23 | 2619,23 |  |  | 1206,5 | Достижение нормативных значений технико-экономических, финансовых и социально-экономических показателей развития транспортной инфраструктуры. |
| областной |  |  |
| федеральный |  |  |
| 3 | Ремонт дорог по улицам: Ростокинская, 1-й Садовый переулок, Садовая, Льнозаводская |  | местный  | 1476 | 1476 |  |  | 843 | Достижение нормативных значений технико-экономических, финансовых и социально-экономических показателей развития транспортной инфраструктуры. |
| областной |  |  |
| федеральный |  |  |
| 4 | Ремонт дорог по улицам: Кирова, Октябрьская, Победы |  | местный  | 8268 |  | 8268 |  | 2756 | Достижение нормативных значений технико-экономических, финансовых и социально-экономических показателей развития транспортной инфраструктуры. |
| областной |  |  |
| федеральный |  |  |
| 5 | Ремонт дорог по улицам: пер. Колхозный, пер. Октябрьский, пер. Пушкина, пер. 2-ой Пушкина, пер. Свердлова, пер. 2-ой Свердлова |  | местный  | 4257 |  | 4257 |  | 1419 | Достижение нормативных значений технико-экономических, финансовых и социально-экономических показателей развития транспортной инфраструктуры. |
| областной |  |  |
| федеральный |  |  |
| 6 | Ремонт дорог по улицам: Базарная, Внуковская, Игоревская, Коммунистическая, Комсомольская, Ленина, Льнозаводская, Новозаводская, Первомайская |  | местный  | 12567 |  | 12567 |  | 4189 | Достижение нормативных значений технико-экономических, финансовых и социально-экономических показателей развития транспортной инфраструктуры. |
| областной |  |  |
| федеральный |  |  |
| 7 | Ремонт дорог по улицам: Строителей, Пер. Карла Маркса, Пер. Комсомольский Днепровская, Заокольная, Лесная, Ростокинская, Молодежная, Московская |  | местный  | 14313 |  |  | 14313 | 4771 | Достижение нормативных значений технико-экономических, финансовых и социально-экономических показателей развития транспортной инфраструктуры. |
| областной |  |  |
| федеральный |  |  |
| 8 | Ремонт дорог по улицам: Парковая, Садовая, Школьная, Пер.Молодежный, Пер.Парковый, Пер.Садовый, Пер.2-ой Садовый, Пер. Школьный |  | местный  | 8583 |  |  | 8583 | 2861 | Достижение нормативных значений технико-экономических, финансовых и социально-экономических показателей развития транспортной инфраструктуры. |
| областной |  |  |
| федеральный |  |  |
| 9 | Строительство продолжения ул. Пушкина и ул. Свердлова в восточном направлении; |  | местный  | 0 |  |  | 0 |  | Достижение нормативных значений технико-экономических, финансовых и социально-экономических показателей развития транспортной инфраструктуры. |
| областной |  |  |
| федеральный |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Строительство продолжения ул. Днепровской и второго (северного) участка ул. Лесной; |  | местный  | 0 |  |  | 0 |  | Достижение нормативных значений технико-экономических, финансовых и социально-экономических показателей развития транспортной инфраструктуры. |
| областной |  |  |
| федеральный |  |  |
|  |  | ИТОГО | местный  | 85914,08 | 37926,08 | 25092 | 22896 | 24125,5 | Достижение нормативных значений технико-экономических, финансовых и социально-экономических показателей развития транспортной инфраструктуры. |
| областной |
| федеральный |
|  |  | Всего |  | 85914,08 | 37926,08 | 25092 | 22896 | 24125,5 |  |

Целевые индикаторы обеспеченности населения объектами

транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
| 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2026 |
| 1 | Достижение нормативных значений технико-экономических, финансовых и социально-экономических показателей развития транспортной инфраструктуры. | м | 8129,5 | 16493,5 | 24125,5 |