АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМ – ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    28.06.2024   № 403

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»

В соответствии с постановлением Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 02.02.2022 №88 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирование и реализации»,  Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области» утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 19.12.2017 № 648 (в редакции от 06.08.2018 № 380, от 19.11.2018 № 561, от 20.12.2018 № 632, от 01.03.2019 № 127, от 27.03.2019 № 178, от 30.04.2019 № 226, от 10.09.2019 № 456, от 29.11.19№ 651, от 20.01.2020 № 47, от 27.02.2020 № 154, от 24.03.2020 № 198, от 16.07.2020 № 399, от 20.08.2020 №455, от 29.12.2020 № 708, от 18.03.2021 № 146, от 27.04.2021 № 222, от 18.06.2021 № 350, от 06.08.2021 № 456, от 18.11.2021 № 611, от 04.04.2022 № 230, от 25.07.2022 № 456, от 25.04.2023 № 245, от 08.08.2023 № 447, от 14.11.2023 № 626, от 13.02.2024   №  120 ) изложив муниципальную программу в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - главного архитектора Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (А.А. Чевплянский).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Холм-Жирковский    район»

Смоленской   области 			                                           А.М. Егикян

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

«Формирование современной   городской   среды на территории

Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района

Смоленской области»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по городскому хозяйству Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области; Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации | Этап I: 2018-2021 гг. Этап II: 2022-2025 гг. |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | общий объем финансирования составляет - 10 440,636тыс. руб. 40коп., в том числе по годам: 2019-2022 год – 8 678,827тыс. руб. 22коп.; 2023 год – 1 761,809тыс. руб. 18коп. в том числе; - средства федерального бюджета -1 708,784тыс. руб. 00коп.; - средства областного бюджета -52,849тыс. руб. 00коп.; -средства бюджета Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – 0,176тыс. руб. 18коп.; -средства внебюджетных источников-0,0; 2024 год – 1 774,000тыс. руб. 00коп. в том числе; - средства федерального бюджета -1 440,455тыс. руб. 00коп.; - средства областного бюджета -286,384тыс. руб. 00коп.; -средства бюджета Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – 47,161тыс. руб. 00коп.; -средства внебюджетных источников-0,0; 2024 год – 1 678,363тыс. руб. 49коп. в том числе; - средства областного бюджета -1 594,444тыс. руб. 72коп.; -средства бюджета Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – 83,918тыс. руб. 77коп.; -средства внебюджетных источников-0,0; 2025 год – 0,0 тыс. рублей -бюджет мо «Холм-Жирковский район» Смоленской области; |
| Влияние на достижение целей областных программ | - повышение уровня благоустройства территорий к 2030 году |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (2022 год) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | м2 | 33 315 | 38 255 | 39 125 | 39 525 |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
|  | Руководитель регионального проекта Заместитель Главы муниципального образования-главный архитектор Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области-Чевплянский А.А.; Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, срок реализации 2019-2025 годы |  |  |
| 1.1. | Повышения уровня комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | Создана привлекательная среда обитания, повышен уровень комфортности условий проживания граждан, улучшено санитарное и эстетическое состояние общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 1.2. | Задача N |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование»-отсутствует |  |  |  |
|  | Руководитель регионального проекта Заместитель Главы муниципального образования-главный архитектор Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области-Чевплянский А.А.; Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, срок реализации 2019-2025 годы |  |  |
| 2.1. | Повышения уровня комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | Создана привлекательная среда обитания, повышен уровень комфортности условий проживания граждан, улучшено санитарное и эстетическое состояние общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2.2. | Задача N |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по благоустройству общественных территорий" |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления) Заместитель Главы муниципального образования-главный архитектор Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области-Чевплянский А.А.; Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области; |  |  |
| 3.1. | Повышения уровня комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | Создана привлекательная среда обитания, повышен уровень комфортности условий проживания граждан, улучшено санитарное и эстетическое состояние общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 4. Отдельные мероприятия-отсутствуют |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления)/ срок реализации (год начала  год окончания)-отсутствуют |  |  |
| 4.1. | Задача 1 |  |  |

* Указывается наименование показателя  муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.

Финансовое обеспечение  муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 1 774,000 1678,36349 | 1 774,000 1678,36349 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| федеральный бюджет | 1 440,455 1594,44472 | 1 440,455 1594,44472 | - - | - - |
| областной бюджет | 286,384 0,0 | 286,384 0,0 | - - | - - |
| Бюджет Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 47,161 83,91877 | 47,161 83,91877 | - | - |
| внебюджетные средства | - - | - - | - - | - - |

Приложение к муниципальной программе

Сведения о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Постановление Администрации Смоленской области от 19.12.2017 № 648 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области» |
|  | площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | Повышения уровня комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |

Стратегические приоритеты в сфере реализации                                                                         муниципальной программы

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий  муниципальных образований Смоленской области необходимо для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территорий муниципальных образований Смоленской области.

Содержание территорий, а также проектирование и размещение объектов благоустройства, направленные на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, являются важными факторами социальной стабильности в обществе.

В последние годы в Холм-Жирковском городском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий  (мест массового посещения граждан).

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем, среди которых недостаточный уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности мест массового посещения граждан из-за наличия инфраструктурных проблем.

Но не смотря на это, имеются места массового посещения граждан (проезды, центральные улицы, площади, скверы и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предполагается благоустройство дворовых территорий и общественных территорий.

- Приоритет отдан проектам благоустройства общественных территорий.

На территории  Холм-Жирковского городского поселения расположено 42  многоквартирных жилых домов, основная часть которых построена более 30-50 лет назад.

Необходим комплексный подход к благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включающий в себя:

1) благоустройство дворовых территорий, включая минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров;

- устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, канав, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Заинтересованные лица вправе принимать финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.

2) благоустройство дворовых территорий, включая дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Заинтересованные лица вправе принимать финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.

Благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения  мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В качестве проектов обустройства общественных территорий могут выступать следующие виды проектов благоустройства (обустройства) территорий и объектов:

- благоустройство и освещение скверов и бульваров;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- ремонт памятников;

- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установкой скамеек) на конкретных улицах;

- благоустройство (обустройство) междворовых пространств;

- обустройство родников;

- обустройство фонтанов;

- благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов.

1) обустройство мест массового посещения граждан (благоустройство общественных территорий):

- благоустройство и освещение скверов и бульваров;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- ремонт памятников;

- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек) на конкретных улицах;

- благоустройство (обустройство) междворовых пространств;

- обустройство родников;

- обустройство фонтанов;

- благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов.

Состояние благоустройства территорий Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области отражено

в таблице 1.

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | единиц | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | м2 | 35 218 | 39 125 | 39 525 |

Правила  благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка в муниципальном образовании Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области утверждены Решением Совета депутатов Холм-Жирковского городского поселения от 25.10.2017г.  № 25 (в редакции 23.09.2020г. № 3).

В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий,  указанные Правила постоянно корректируются.

Помимо повышения качества и комфорта городской среды приоритетами в сфере реализации мероприятий муниципальной программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории района;

- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Культура», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Холм-Жирковского городского поселения,  обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере благоустройства являются: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, зон отдыха и т.д.); реализация прав граждан на благоприятную окружающую среду посредством общественных обсуждении проектов благоустройства территорий; создание привлекательно городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Основной целью  муниципальной программы  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных и дворовых территорий многоквартирных жилых домов Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

В результате реализации мероприятий муниципальной - повышение уровня благоустройства территорий до 2025 года.

При реализации муниципальной программы на достижение ее целей могут повлиять риски, обусловленные:

-изменением действующего законодательства;

-невыполнением или неполным выполнением исполнителями обязательств по договорам в части срыва сроков реализации проектов;

-недостаточностью финансирования из бюджетных источников;

-социальными рисками, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

-при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

-при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

-установить минимальный гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из областного бюджета 3 года;

-осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы;

-привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

В случае необходимости благоустройства адресного перечня дворовых территорий существует минимальный и дополнительный перечень видов работ, который может быть применен в дальнейшем.

Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального  (без финансового участия) и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового участия.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

Для реализации  данного мероприятия  муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение  № 1 к муниципальной  программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  (приложение  № 2 к  муниципальной программе);

- нормативная  (предельная) стоимость  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение № 3 к муниципальной  программе);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение  дополнительного  перечня  работ по благоустройству дворовых территорий Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области (приложение №4 к  муниципальной программе);

- порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области (приложение №5 к  муниципальной программе).

Мероприятия по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Смоленской области, осуществляются муниципальными образованиями Смоленской области в соответствии с правилами благоустройства территорий и порядком проведения такой инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства многоквартирных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Форма адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Смоленской области правил благоустройства территории, приведена в приложении № 8 муниципальной программе.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.                                          Информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение об определении условий такого участия).

Дворовые территории не включенные в муниципальную программу в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, в случае необходимости могут попасть в следующую пятилетнюю  муниципальную программу.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, приведен  в приложении № 6 к Сведениям о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Общественные территории не включенные в муниципальную программу в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, могут попасть в следующую пятилетнюю  муниципальную программу.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, приведен  в приложении № 7 к Сведениям о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Общественные территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень общественных территорий в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства.

Адресные перечни общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации областной муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах, приведены 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5., 7.6..

С актуализацией Правил благоустройства территории Холм-Жирковского городского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан - Правил.

Данное мероприятие предусматривает проведение собраний заинтересованных собственников, размещение нормативно-правовых актов по вопросам формирования  современной городской среды, организация и проведение общегородского месячника по благоустройству,  разработка и  утверждение  проекта муниципальной программы формирования современной городской среды.

Принятие Правил позволит повысить ответственность граждан, юридических лиц и организаций за  реализацию мероприятий по благоустройству территории Холм-Жирковского городского поселения и повысит уровень  их вовлеченности в выполнение работ по благоустройству.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий  в муниципальную программу  осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта  муниципальной программы «Формирование современной   городской  среды на   территории  Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области» и Порядка организации деятельности общественной комиссии;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком и сроками  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территории  в  муниципальную программу «Формирование современной   городской среды на   территории   Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области».

Мероприятия по муниципальной  программе помогут:

а) создать благоприятную среду обитания и повышенную комфортность проживания населения – благоустройство дворовых территорий, установка скамеек, урн, и т.д.;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта;

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и п.г.т. Холм-Жирковский.

В ходе реализации  муниципальной программы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на их реализацию с учетом уровня достижения результатов.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Холм-Жирковского городского поселения, а также областной субсидии для софинансирования расходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых территорий и на обустройство мест массового посещения граждан.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет:

10 440,636тыс. руб. 40коп.:

2019-2022 год – 8 678,827тыс. руб. 22коп.;

2023г. – 1 761,809 тыс. руб. 18коп. в том числе по источникам:

-средства федерального бюджета – 1 708,784 тыс. руб. 00коп.;

-средства областного бюджета  – 52,849 тыс. руб. 00коп.;

-средства бюджета Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – 0,176 тыс. руб. 18коп.;

-внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.;

2024г. – 1 774,000тыс. руб. 00коп. в том числе по источникам:

-средства федерального бюджета – 1 440,455 тыс. руб. 00коп.;

-средства областного бюджета  – 286,384 тыс. руб. 00коп.;

-средства бюджета Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области - 47,161 тыс. руб. 00коп.;

-внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.;

2024г. – 1 678,363тыс. руб. 49коп. в том числе по источникам:

-средства областного бюджета – 1 594,444 тыс. руб. 72коп.;

-средства бюджета Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области - 83,918 тыс. руб. 00коп.;

-внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.;

2025г. в том числе по источникам:

-средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

-средства областного бюджета  – 0,00 тыс. руб.;

-средства бюджета Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области - 0,00 тыс. руб.;

-внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению при формировании федерального, областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- постановление Администрации Смоленской области от 31 августа 2017 г. № 599 «Об утверждении областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области»;

Необходимость разработки дополнительных нормативных правовых актов Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области будет определяться в процессе реализации муниципальной программы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Смоленской области.

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» не предусмотрены.

Мероприятия муниципальной программы реализуются посредством заключения договоров (контрактов) муниципальными программами учреждениями бюджетной сферы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, слуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Применение мер регулирования органами местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы  не требуется.

Приложение № 2

к муниципальной программе

2.СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Заместитель Главы муниципального образования-главный архитектор Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области-Чевплянский А.А.; Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области; |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа " Формирование современной городской среды на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | % | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | % | 32 255 | 33 118 | 35 315 | 35 905 |

3.СВЕДЕНИЯ

о ведомственном проекте «Формирование комфортной городской среды»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Заместитель Главы муниципального образования-главный архитектор Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области-Чевплянский А.А.; Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области; |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа " Формирование современной городской среды на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | % | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | % | 300 | 300 | 650 | 1020 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

Комплекс процессных мероприятий

"Мероприятия по благоустройству общественно территории»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Заместитель Главы муниципального образования-главный архитектор Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области-Чевплянский А.А.; Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области; |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа " Формирование современной городской среды на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | % | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | % | 32 255 | 33 118 | 35 905 | 35 905 |

Приложение №5

К муниципальной программе

ОЦЕНКА

применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»

| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюджета за 1-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов бюджета муниципального района(тыс. рублей) |  |  | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6

К муниципальной программе

6. СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышения уровня комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области | Федеральный бюджет | 1 440,455 | 1 440,455 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 286,384 | 286,384 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 47,161 | 47,161 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  | х | Всего | 1 774,000 | 1 774,000 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 440,455 | 1 440,455 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 286,384 | 286,384 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 47,161 | 47,161 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышения уровня комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1594,44472 | 1594,44472 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 47,161 83,91877 | 47,161 83,91877 | 0,0 0,0 |  |
| Итого по региональному проекту | х | Всего | 1678,36349 | 1678,36349 | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1594,44472 | 1594,44472 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 47,161 83,91877 | 47,161 83,91877 | 0,0 0,0 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | Всего | 1 774,000 1678,36349 | 1 774,000 1678,36349 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 440,455 0,0 | 1 440,455 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 286,384 1594,44472 | 286,384 1594,44472 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 47,161 83,91877 | 47,161 83,91877 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

Минимальный перечень работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

| 1. установка урн |  |
| --- | --- |
| 2.обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 3.установка скамеек |  |
| 4. ремонт дворовых проездов |  |
| 5.ремонт и (или) устройство автомобильных парковок |  |
| 6.ремонт и (или) устройство тротуаров |  |
| 7.ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров, 8. ливневки |  |
|  | Урна для мусора Характеристики:; Высота - 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л. |
|  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм.. |

Приложение № 2

Дополнительный перечень работ по благоустройству   дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1. | Устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |
| 3. | Ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений |
| 4. | Ремонт и (или) установка пандусов |
| 5. | Озеленение территорий |
| 6. | Иные виды работ |

Приложение № 3

Нормативная  (предельная) стоимость работ для проведения минимальных работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Предельная стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка урны | 1 урна | 7 500 |
| 2. | Установка скамейки | 1 скамейка | 22 000 |
| 3. | Установка стола с навесом | 1 шт. | 20 000 |
| 4. | установка светильника наружного освещения на опоре: - с воздушной прокладкой кабеля | 1 шт. | 40 974 |
|  | - с подземной прокладкой кабеля | 1 шт. | 58 534 |
|  | Замена светильника наружного освещения | 1 шт. | 23 414 |
| 5. | Ремонт дворовых проездов | 1 м2 | 2 341 |
| 6. | Ремонт и (или) устройство автомобильных парковок | 1 м2 | 2 400 |
| 7. | Ремонт и (или) устройство тротуаров | 1 м2 | 2 200 |
| 8. | Ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров | 1 м2 | 4 300 |
| 9. | Ливневки |  |  |

Примечание:   нормативную стоимость работ по благоустройству дворовых территорий следует определять на основании территориальных сметных нормативов Смоленской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с применением индексов изменения сметной стоимости, разрабатываемых Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, по статьям затрат, по виду строительства  «общеотраслевое строительство».

Приложение № 4

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района  Смоленской области

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района  Смоленской области (далее – Холм-Жирковское городское поселение) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района  Смоленской области» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также  устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ, прилагаемый к муниципальной программе, подлежащей утверждению постановлением Администрации муниципального образования  «Холм-Жирковский район» Смоленской области, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Холм-Жирковского городского поселения;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Холм-Жирковского городского поселения за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район»  Смоленской области  для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также контроля за реализацией Программы

- Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

  - Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

  - Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (далее – Отдел по ЖКХ).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет Холм-Жирковского городского поселения.

В качестве документов (материалов),  подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Отдел ЖКХ не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

  - При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как  процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный  в муниципальной программе, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район » Смоленской области.

  - После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства,  реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом,  исходя из    нормативной  (предельной) стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой  и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

  - Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета  с момента их зачисления на лицевой счет Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области.

  - В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области направляет в финансовое управление Администрации муниципального образования  «Холм-Жирковский район» Смоленской области (далее – финансовое управление) копию заключенного соглашения.

  - На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Отделу ЖКХ с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных  муниципальной программой.

  - Отдел ЖКХ осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Отдел ЖКХ обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации муниципального образования  «Холм-Жирковский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Отдел ЖКХ ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной  комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Отделом ЖКХ на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной  комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

  - Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Отдел по ЖКХ.

Приложение №5

Порядок

разработки, обсуждения, и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, расположенного на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района  Смоленской области.

1.Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой и общественной территорий, включаемых в муниципальную программу    «Формирование современной городской среды на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района  Смоленской области» (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий.

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3.Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района  Смоленской области осуществляется Отделом ЖКХ, в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта муниципальной  программы.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Отдел по ЖКХ согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. В случае не урегулирования замечаний, Отдел по ЖКХ передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

9. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

10. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории  утверждается в одном экземпляре и хранится в Отделе по ЖКХ.

Приложение №6

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальное образование Холм-Жирковское городское поселение | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Пушкина, д.22,24,24а, ул. Победы, д.16 |
|  |  | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д.29,31,33,35, ул. Свердлова, д.9 |
|  |  | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Московская, д.12,14,16 |
|  |  | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д.7, ул. Октябрьская, д.36 |
|  |  | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Новая, д.3 |
|  |  | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Советская, д.62,64 |
|  |  | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д.5,5а, пер. Октябрьский, д.2,4 |
|  |  | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Карла Маркса, д.7 |
| 1. | Муниципальное образование Велижское городское поселение | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д.11,13 |
|  |  | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 2,4,6,8 |
|  |  | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д.1а,1,3 |
|  |  | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Советская, д.61,63 |
|  |  | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 2,4,8,10 |
|  |  | п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Коммунистическая, д.4,6,8 |

Примечание: за период реализации муниципальной программы благоустройство дворовых территорий не осуществлялось

Приложение №7

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Все территории

| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый Спортивный комплекс «Здоровье» |
|  |  | пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова д.8 «Город Детства» |
|  |  | пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый Спортивный комплекс «Здоровье» 2 этап спортивная площадка |
|  |  | пгт Холм-Жирковский, ул. Московская «Энергия Спорта» (I этап, скейт парк) |
|  |  | пгт Холм-Жирковский, ул. Колхозная благоустройство площадки под рынок I этап |
|  |  | пгт Холм-Жирковский, ул. Колхозная благоустройство площадки под рынок II этап |
|  |  | парк графа Уварова |
|  |  | парк Победы |
| 1. | Муниципальное образование Велижское городское поселение | сквер воинов-интернационалистов |
|  |  | пгт Холм-Жирковский, обустройство детской игровой площадки |

Приложение №7.1

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В 2019 ГОДУ

| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый Спортивный комплекс «Здоровье» |

Приложение №7.2

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В 2020 ГОДУ

| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова д.8 «Город Детства» |

Приложение №7.3

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В 2021 ГОДУ

| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | пгт Холм-Жирковский, пер. Парковый Спортивный комплекс «Здоровье» 2 этап спортивная площадка |

Приложение №7.4

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В 2022 ГОДУ

| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | пгт Холм-Жирковский, ул. Московская «Энергия Спорта» (I этап, скейт парк) |

Приложение №7.5

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В 2023 ГОДУ

| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | пгт Холм-Жирковский, ул. Колхозная благоустройство площадки под рынок I этап |

Приложение №7.6

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В 2024 ГОДУ

| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | пгт Холм-Жирковский, ул. Колхозная благоустройство площадки под рынок II этап; пгт Холм-Жирковский, обустройство детской игровой площадки |

Приложение №8

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ

ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ УТВЕРЖДЕННЫХ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВИЛ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |