# ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.11.2010  №  383

Об утверждении районной целевой Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Холм-Жирковского района Смоленской области на 2011 год»

Рассмотрев проект районной целевой Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Холм-Жирковского района Смоленской области на 2011 год», учитывая важность вопроса и необходимость качественного его решения на территории района

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить районную целевую Программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Холм-Жирковского района Смоленской области на 2011 год».

2. Контроль за исполнением Программы возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области – председателя районной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения (А.И. Никитин).

В.И. Белотелов

Утверждена

Постановлением

Главы муниципального образования

«Холм-Жирковский район»

Смоленской области

от 08.11.2010 № 383

Районная целевая программа

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на  территории Холм-Жирковского района на 2011 год»

1. Паспорт районной целевой программы обеспечение безопасности дорожного движения на территории Холм-Жирковского района  на 2011год.

| Наименование программы | Районная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Холм-Жирковского района Смоленской области на 2011год» (далее по тексту) |
| --- | --- |
| Правовое основание для разработки Программы | Федеральный Закон от 10 декабря 1995года №196-ФЗ « О безопасности дорожного движения; Указ Президента РФ от 22 сентября 2006года № 1042 « О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области. |
| Разработчики программы | Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству; отделу по образованию; Отделение ГИБДД при ОВД Холм-Жирковского района |
| Координатор Программы | Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области |
| Основные мероприятия программы | 1.Обеспечение своевременной установки(замены) технических средств организации дорожного движения; 2.Организационнно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; 3.Обеспечение общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. |
| Финансирование программы | Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет районного бюджета статья «Благоустройство» и внебюджетных средств. Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составит 33 тысячи рублей. |
| Ожидаемые результаты | Снижение аварийности на дорогах и сокращение на 10% пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общий контроль реализации Программы осуществляет заместитель Главы муниципального образования, координирующий работу исполнительных органов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, председатель комиссии по безопасности дорожного движения |

РАЗДЕЛ 1

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Муниципальная целевая Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Холм-Жирковский район на 2011год» (далее – Программа) разработана в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Уставом  муниципального образования Холм-Жирковский район,  руководствуясь, Постановлением  Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100 «О федеральной целевой программе «повышение безопасности дорожного движения в 2006-1012 годах», Федеральным законом от 10.12.1995 г.  №193-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

1. Резко возросшая интенсивность движения.  Причиной  возросшей интенсивности дорожного движения является постоянно   увеличивающийся  подвижной  состав,  главным  образом, частный.  По состоянию на 1 октября 2010года  зарегистрировано на территории Холм-Жирковского района  3884 единицы автотранспорта.

2. Несоответствие технического состояния автодорог.   Подавляющее   большинство имеющихся  автодорог   не отвечает современным возросшим требованиям в том числе и в вопросах безопасности дорожного движения:

-  значительно  больше эксплуатируется большегрузной техники, что  значительно  сокращает  срок эксплуатации дорожных покрытий и инженерных сооружений;

-  слабое  развитие  дорожной инфраструктуры, направленной на повышение   безопасности   дорожного  движения  (слабая информированность населения, необходимость строительства тротуаров и многое другое).

3.   Отсутствие   в   районе   специализированных штрафных стоянок.

В 2010году на территории муниципального образования Холм-Жирковский район  зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили ранения  6 человек.

Увеличение парка транспортных средств, усложнение характера дорожного движения, снижение  темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствия уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям, неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог привели к значительному ухудшению условий движения.

Высокий уровень аварийности в значительной степени определяется отсутствием источников целевого финансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, недостаточным контролем за эффективным использованием средств, выделяемых на эти цели.

РАЗДЕЛ II

Основные цели и задачи Программы, финансирование, сроки реализации, мероприятия Программы, ожидаемые результаты

Целью Программы является создание условий безопасности движения его участникам на дорогах муниципального образования, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- снижение показателя аварийности на дорогах муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- увеличение объемов планового капитального ремонта дорожных полотен  улиц;

-  обеспечение обустройства маршрутной пассажирской сети.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет со финансирования  местного бюджета.

Общий объем финансирования программы  из средств местного бюджета составляет 60 тыс.руб.

Программа  предполагает период реализации с января 2010 года по 31 декабря 2011 года и предусматривает подведение итога в 2012 году.

### В результате реализации Программы ожидается существенное снижение аварий и ДТП на дорогах муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области и сокращение на 10-20% числа пострадавших, а также  улучшение условий движения на дорогах. Реализация Программы положительно скажется на обеспечении дорожного движения в населенных пунктах муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области.

Перечень мероприятий, предусмотренных для реализации Программы приведён в приложении к настоящей Программе.

Приложение

к муниципальной целевой Программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2011 год»

Перечень мероприятий

муниципальной целевой Программы «Обеспечение безопасности

дорожного движения в муниципальном образовании

Холм-Жирковский район на 2011 год»

| № п/п | Наименование мероприятий | Обьем выполняемых работ | Обьем финансирования | Источники финансирования |  | Сроки исполнения |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Контроль за техническим состоянием транспортных средств, профилактика дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательной сертификации объектов техобслуживания и ремонта автомобилей и услуг по перевозке пассажиров |  |  | Собственные средства предприятий |  | 2011г. |  |  |  |
| 1.2 | Осмотр технического состояния автомобильного транспорта при выпуске автомобилей на линию с отражением результатов в журнале |  |  | Собственные средства предприятий |  | 2011г. |  | Руководители предприятий |  |
| 1.3 | Проведение комплексных профилактических мероприятий (осмотры, рейды, операции и т.д.) по обеспечению безопасности движения, углубленные обследования предприятий, допускающих рост ДТП. Рассмотрение на заседаниях комиссий по содержанию УДС и безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Холм-Жирковский район результатов обследований |  |  |  |  | 2011г. ежеквартально |  | Администрация муниципального образования, комиссия по безопасности дорожного движения, Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД), Гостехнадзор |  |
| 1.4 | Проведение учебных семинаров с сотрудниками ГИБДД, работниками служб безопасности дорожного движения и техники безопасности предприятий, ответственных за техническое состояние автотранспорта |  |  | Собственные средства предприятий |  | 2011год. |  | ГИБДД, руководители предприятий муниципального образования |  |
| 1.5 | Получение лицензии на проведение медицинского освидетельствования |  |  |  | Собственные средства |  | 2011 год |  | МУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ»центральная районная больница |
| 2. Организация воспитательной работы с участниками дорожного движения и пропаганды безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация в школах муниципального образования ежегодного изучения Правил дорожного движения и безопасного поведение на дорогах |  |  | Средства исполнителя |  | 2011г. |  | Отдел по образованию администрации муниципального образования, ГИБДД |  |
| 2.2 | Создание рубрики в районной газете «Вперед» о безопасности дорожного движения |  |  | Средства исполнителя |  | 2011г. ежемесячно |  | Редакция газеты «Вперед», ГИБДД, администрации поселений |  |
| 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Введение обязательного курса по обучению отдыхающих детей безопасному поведению на дорогах в оздоровительных детских лагерях, площадках |  |  | Средства исполнителя |  | 2011г. |  | Управление образования администрации муниципального образования, администрации поселений, ГИБДД |  |
| 3.2 | Выделение площадок и их обустройство для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения в населенных пунктах района |  |  | Средства исполнителя |  | 2011г. |  | Администрации поселений |  |
| 3.3 | Проведение смотра-конкурса детских рисунков «Я и дорога» |  |  | Средства исполнителя |  | 2011г. |  | Отдел по образованию администрации муниципального образования, ГИБДД, отдел культуры и спорта администрации муниципального образования |  |
| 3.4 | Организация соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» |  |  | Средства исполнителя |  | 2011 г. |  | Отдел по образованию администрации муниципального образования, ГИБДД |  |
| 3.5 | Строительство детского автогородка в пгт. Холм-Жирковский |  | 15.0 | районный бюджет |  | III квартал 2011 г. |  | Администрации поселений, ГИБДД |  |
| 4. Совершенствование организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение и установка барьерного ограждения в пгт. Холм-Жирковский |  |  | Бюджет поселений |  | 2011 г |  | Муниципальное образование «Холм-Жирковское городское поселение», |  |
| 4.2 | Приобретение специальной краски для нанесения дорожной разметки в районном центре |  |  | Бюджет поселений |  | 2011 г. |  | Муниципальное образование «Холм-Жирковское городское поселение» |  |
| 4.3 | Срезка деревьев на ул. Советская и ул. Карла Маркса в пгт. Холм-Жирковский |  |  | Бюджет поселений |  | 2011 г. |  | Муниципальное образование «Холм-Жирковское городское поселение» |  |
| 4.4 | Разработка проектной документации организации дорожного движения в пгт. Холм-Жирковский |  | 18.0 | Районный бюджет |  | IV квартал 2011 г. |  | Администрация района |  |
| 4.5 | Установка искусственных неровностей в пгт. Холм-Жирковском |  |  | Бюджет поселений |  | 2009г. |  | Муниципальное образование «Холм-Жирковское городское поселение» |  |