- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением Администрации

- муниципального образования

- «Холм-Жирковский район»

- Смоленской области

- от 22.09.2011 № 376

- РАЙОННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОД»

- ПАСПОРТ

РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОД»

| Наименование Программы | Районная долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2011 -2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Требования региональной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на2011-2015г., утвержденная постановлением Администрации Смоленской области №372 от 04.07.2011г. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области. |
| Разработчик Программы | Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области. |
| Основная цель Программы | Увеличение объемов малоэтажного жилищного строительства и обеспечение населения Холм-Жирковского района доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |
| Основные задачи Программы | - формирование приоритетов роста жилищного строительства в Холм-Жирковском районе; - обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; - развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, включая создание фонда жилья социального найма; - формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий; - развитие базы промышленности строительных материалов; - снижение административных барьеров в строительстве; - выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий; - формирование организационных и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилищных кредитов и займов для граждан; - обеспечение информационной открытости для населения мер, предпринимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт районной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2011 -2015 годы» (далее - Программа) Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а так же целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел IV. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел V. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы. Программа включает в себя следующие подпрограммы: 1.Подпрограмма жилищного строительства на период 2011 -2015 г.г. 2. Подпрограмма «Развитие инженерной подготовки территории и инженерной инфраструктуры на 2011-2015 г.г.» (приложение № 2). |
| Исполнители Программы | Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области; Муниципальные образования Холм-Жирковского района. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы 370,75 млн. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 84,0 млн.рублей; 2012 год – 102,5млн.рублей; 2013 год – 54,75 млн.рублей; 2014 год – 60,75 млн.рублей; 2015 год – 68,75 млн.рублей; В том числе: Объем финансирования Программы из местного бюджета – 16,111 млн.руб.; в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 1,7 млн.руб. 2012 год – 6,2 млн.руб. 2013 год – 2,737млн.руб. 2014 год – 2,737млн.руб. 2014 год – 2,737млн.руб. Объем финансирования Программы из областного бюджета – 59,139 млн.руб.; в том числе по годам реализации Программы: 2013 год – 19,713млн.руб. 2014 год – 19,713млн.руб. 2015 год – 19,713млн.руб. Другие источники финансирования – 295,5 млн.руб.; в.ч.. в том числе по годам реализации Программы: 2011 год – 82,3 млн.рублей; 2012 год – 96,3 млн.рублей; 2013 год – 32,3 млн.рублей; 2014 год – 38,3 млн.рублей; 2015 год – 46,3 млн.рублей; Объем средств местного бюджета для финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке в соответствии с законом о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год (приложение № 1). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение ввода жилья в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район»: 2011 г. – 4,2 тыс. кв. м, 2012 г. – 4,9 тыс. кв. м, 2013 г. – 1,7 тыс. кв. м, 2014 г. – 2,0 тыс. кв. м, 2015 г. – 2,4 тыс. кв. м, Создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса в рамках участия в программах социальной и коммерческой ипотеки, а также формирование манев-ренного жилищного фонда. Сокращение сроков строительства объекта с учетом параллельного получения всех согласований до 540 дней - от идеи проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. В результате реализации Программы, будет построено 15,2 тыс.кв.м. жилья. Кроме того, будет привлечено в сферу жилищного строительства 295,5 млн.рублей внебюджетных средств (собственные и заемные средства граждан и средства инвесторов). Создание условий для повышения обеспеченности граждан района жильем: - г. – 31,3 кв.м на 1 проживающего, - г. – 31,7 кв.м, - г. – 31,9 кв.м, - г. – 32,1 кв.м, - г. - 32,1 кв.м. Полное самообеспечение вводимого в районе жилья основными строительными материалами, производимыми на территории области. Ежегодный прирост доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, с увеличением значения данного показателя к 2015 году до 25 %. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Непосредственное управление и контроль за исполнением Программой осуществляет Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. |

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Основной целью развития жилищного строительства на территории Холм-Жирковского района является создание условий для экономического роста и обеспечения граждан, проживающих на территории  района, доступным и комфортным жильем.

Решение жилищной проблемы, предоставление возможности улучшить жилищные условия отдельным категориям граждан с финансовой помощью государственных и муниципальных органов власти, создание достойной и комфортной среды проживания для каждого гражданина района является важнейшим стратегическим направлением в деятельности Администрации района.

Основными факторами, сдерживающими рост строительства жилья, являются:

- установившееся соотношение платежеспособного спроса населения и высокой стоимости жилья, не способствующее приобретению и строительству нового жилья;

- необоснованная ценовая политика на рынке жилья;

- сравнительно высокие в отношении к мировой практике ставки по предлагаемым российскими кредитными организациями ипотечным кредитам.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем малоимущих граждан, граждан отдельных категорий, определенных законодательством Российской Федерации в пределах установленных социальных стандартов.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Одной из самых актуальных задач, требующих решения, является обеспечение граждан доступным жильем и комфортными условиями проживания. В связи с этим необходимо:

- развивать долгосрочное жилищное кредитование, которое обеспечит доступность жилья для граждан с разным уровнем дохода;

- обеспечивать инженерной инфраструктурой новые территории для комплексного жилищного строительства;

- создавать условия для жилищного строительства в целях предотвращения роста цен на рынке жилья;

- совершенствовать механизм по предоставлению социального жилья.

Решение жилищной проблемы:

- направлено на улучшение условий и качества жизни населения, эффективное функционирование рынка жилья;

- не может быть осуществлено в пределах одного финансового года;

- носит комплексный характер, дает значительный экономический  эффект в различных отраслях экономики и способствует обеспечению социального благополучия в обществе.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми.

Цели, задачи и основные направления реализации программы позволяют учесть основные проблемы в приобретении жилья на территории Холм-Жирковского района.  Определить в существующих рамках финансирования приоритетность тех или иных мероприятий программы.

Одним из основных принципов программы является доступность жилья для всех категорий граждан. На этой основе будут решаться и вопросы обеспечения жильем малоимущих граждан и отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации.

Комплексное решение основных проблем программно-целевым методом позволит обеспечить согласование и реализацию решений по мероприятиям программы и сократить временные и материальные затраты.

По состоянию на 01.01.2011года в районе состоят на квартирном учете и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий 48 семей. Решение жилищной проблемы, которая накапливается десятилетиями, не может быть представлено без обеспечения программно-целевого подхода и не может быть решена муниципальным образованием без финансовой поддержки из федерального и областного бюджетов, а также привлечения средств инвесторов и поселений.

Консолидированный бюджет муниципальных образований Холм-Жирковского района существенно ограничен и не позволяет выделять средства на приоретение и строительство жилья. Также сегодня необходимо выделить средства из областного бюджета для строительства инженерных коммуникаций к новым осваиваемым площадям жилой застройки.

РАЗДЕЛ П. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основной целью программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:

- создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья;

- создание условий для приведения социальной и коммунальной инфраструктур в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, в расчете на душу населения при условии обеспечения их инженерной инфраструктурой;

- привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу жилищного строительства;

- создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие жилищного строительства;

- формирование организационных и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилищных кредитов и займов для граждан.

Результативность реализации Программы оценивается путем регулярного расчета и анализа динамики следующих целевых показателей: увеличение доли малоэтажного жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья до 50%;

увеличение доли жилья, предназначенного для предоставления по договорам социального найма, в общем вводе жилья до 50%;

сокращение числа семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 20% в год (может изменяться в зависимости от состояния финансово-банковской сферы).

Реализация программы рассчитана на 2011-2015 годы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя | 2011- 2015 г.г. | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Объем жилищного строительства (тыс.кв.м) | 15,2 | 4,2 | 4,9 | 1,7 | 2,0 | 2,4 |
| Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования | 370,75 | 84,0 | 102,5 | 54,75 | 60,75 | 68,75 |

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН»

| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем ввода жилья | 4,2 | 4,9 | 1,7 | 2,0 | 2,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| объем ввода многоквартирных жилых домов | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| объем ввода малоэтажного жилья | 1,6 | 4,9 | 1,7 | 2,0 | 2,4 |
| объем ввода жилья экономкласса | 1,2 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| объем ввода малоэтажного жилья экономкласса | 1,2 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| объем ветхого и аварийного жилья на начало года | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

РАЗДЕЛ III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ,

С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. « Подпрограмма жилищного строительства

на период 2011-2015 г.г.»

Общая потребность жилья по муниципальному образованию «Холм-Жирковский район» на 01.01.2011 составляет

124 квартиры, в том числе:

- семьи, состоящие в муниципальной очереди, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий 48 семей.

Кроме того, имеются категория граждан, желающих улучшить свои жилищные условия за счет собственных средств.

Строительство нового жилья до 2015 года планируется вести по двум направлениям: строительство индивидуальных жилых домов и многоквартирных жилых домов.

Индивидуальное жилищное строительство

В настоящее время на территории Холм-Жирковского района индивидуальное жилищное строительство будет развиваться в районах новой индивидуальной застройки и в существующей застройке населенных пунктов как полностью недостроенных (имеющих пустующие земельные участки). Также один из потенциалов роста строительства жилья – это перестройка на своих участках и реконструкция .

На 180 земельных участках, при средней площади индивидуального жилого
дома 70 кв.м., предстоит построить 12,6 тыс. кв.м. до 2015 года.с разбивкой по годам с учетом строительства в сельских поселениях:

Таблица 1

| № п/п | Годы строительства | Кол-во жилых домов (шт.) | Вводимая площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 23 | 1,6 |
| 2 | 2012 | 70 | 4,9 |
| 3 | 2013 | 24 | 1,7 |
| 4 | 2014 | 29 | 2,0 |
| 5 | 2015 | 34 | 2,4 |
|  | Итого: | 180 | 12,6 |

Индивидуальное жилищное строительство планируется также развивать и за счет строительства на реконструируемых территориях городского и сельских поселений Холм-Жирковского района.

Многоквартирное жилищное строительство.

Многоквартирное жилищное строительства предусматривается в пгт. Холм-Жирковский Холм-Жирковского городского поселения

Планирование по годам ввода многоквартирного жилья на территории сельских поселений (учтено в таблице № 1) приведено в таблице № 2:

Таблица 2

| № п/п | Годы строительства | Кол-во жилых домов (шт.) | Вводимая площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 1 | 2600 |
| 2 | 2012 | - | - |
| 3 | 2013 | - | - |
| 4 | 2014 | - | - |
| 5 | 2015 | - | - |
|  | Итого: | 1 | 2600 |

2. Подпрограмма «Развитие инженерной подготовки территории и

инженерной инфраструктуры на 2011-2015 г.г.»

Для реализации программы по вводу жилья в 2011-2015 г.г. на территории Холм-Жирковского городского поселения планируется развитие инженерной подготовки территории и инженерной инфраструктуры по направлениям, отраженны в таблице.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проектирования | Срок строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инженерная подготовка территорий |  |  |  |  |
| 1.1. | Инженерная подготовка территории в рамках реализации проекта строи-тельства объектов малоэтажной жилой застройки в п.г.т Холм-Жирковский | 2011-2014 г.г. | 2011-2015 г.г. | Собственные средства инвесторов |
| 2. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 2.1. | Инженерная подготовка территории с реконструкцией и дальнейшим развитием сетей водоснабжения по п.г.т Холм-Жирковский, строительства разводящих сетей газоснабжения | 2011-2012 г.г. | 2011-2015 г.г. | Областной бюджет, районный бюджет городской бюджет |
| 2.2. | Капитальный ремонт и строительство сетей напорной канализации в п.г.т Холм-Жирковский | 2011-2012 г. | 2011-2015 г.г. | Областной бюджет, районный бюджет городской бюджет |
| 2.3. | Подготовка проектной документации и реализация новых городских элект-рических сетей освещения. | 2010-2015 г.г. | 2011-2019 г.г. | Городской бюджет |
| 2.4. | Подготовка проектной документации и реализация строительства разводящих газопроводов высокого и низкого давления давления. | 2011-2013 г. | 2013-2015 г.г. | Городской бюджет |

Основной задачей является подвод инженерных коммуникаций к планируемым районам комплексной жилой застройки в северо-западной части пгт. Холм-Жирковский.

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации комплекса
нормативно-правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий по
основным направлениям:

- обеспечение поселений Холм-Жирковского района документами территориального планирования;

- развитие жилищного строительства;

- обеспечение инженерной инфраструктурой новых территорий для комплексного жилищного строительства;

- создание условий для возможности приобретения жилья с использованием
механизма ипотечного жилищного кредитования жителями района. По каждому из
этих направлений предусмотрена реализация конкретных мер, на проведение
которых должны быть сконцентрированы финансовые и организационные усилия.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет следующие функции:

- производит оценку объемов финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы и подпрограмм;

- оценку освоения капитальных вложений;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы и ее информационно-аналитическое обеспечение.

РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы планируется:

- увеличить плановые показатели по вводу жилья на территории Холм-Жирковского района;

- повысить уровень и качество жизни незащищенных категорий населения области;

- увеличить долю семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств;

- увеличить площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного
строительства и комплексного освоения, обеспеченных инженерной
инфраструктурой;

- создать условия для укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе;

- принять меры по улучшению демографической ситуации в Холм-Жирковском районе.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по следующим     критериям:

- социально-экономический эффект от реализации Программы;

- результативность бюджетных расходов.

- Приложение № 1

к районной долгосрочной целевой программе «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области

на 2011-2015 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятий | Потреб- ность в сред-ствах тыс.руб. | План финансирования мероприятий и источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  |  | Сред- ства област ного бюд- жета | Сред- ства мест- ного бюд- жета | Другие источ- ники финан- сиро- вания | Сред- ства област ного бюд- жета | Сред- ства мест- ного бюд- жета | Другие источ- ники финан- сиро- вания | Сред- ства област ного бюд- жета | Сред- ства мест- ного бюд- жета | Другие источ- ники финан- сиро- вания | Сред- ства област ного бюд- жета | Сред- ства мест- ного бюд- жета | Другие источ- ники финан- сиро- вания | Сред- ства област ного бюд- жета | Сред- ства мест- ного бюд- жета | Другие источ- ники финан- сиро- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. «Подпрограмма жилищного строительства на период 2011-2015 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальное жилищное строительство * | 304000 | - | 1700 | 82300 | - | 1700 | 96300 | - | 1700 | 32300 | - | 1700 | 38300 | - | 1700 | 46300 |
|  | Итого по разделу 1 | 304000 | - | 1700 | 82300 | - | 1700 | 96300 | - | 1700 | 32300 | - | 1700 | 38300 | - | 1700 | 46300 |
| 2. Подпрограмма «Развитие инженерной подготовки территории и инженерной инфраструктуры на 2011-2015 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПСД и строитель-ство сетей водо-снабжения, газо-снабжения, кана-лизации, эл.снаб-жения, освещения и автодороги в жилой застройке | 66750 | - | - | - | - | 4500 | - | 19713 | 1037 | - | 19713 | 1037 | - | 19713 | 1037 | - |
|  | Итого по разделу 3 * | 66750 | - | - | - | - | 4500 | - | 19713 | 1037 | - | 19713 | 1037 | - | 19713 | 1037 | - |
|  | Всего * | 370750 |  | 1700 | 82300 | - | 6200 | 96300 | 19713 | 2737 | 32300 | 19713 | 2737 | 38300 | 19713 | 2737 | 46300 |

Примечание: * Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

- Приложение № 2

к районной долгосрочной целевой программе «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холм-Жирковский»

на 2011-2015 годы»

Подпрограмма

«Развитие инженерной подготовки территории и инженерной инфраструктуры на 2011-2015 г.г.»

| № п/п | Наименование мероприятий | Потреб- ность в сред-ствах тыс.руб. | План финансирования мероприятий и источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  |  | Сред- ства област ного бюд- жета | Сред- ства мест- ного бюд- жета | Другие источ- ники финан- сиро- вания | Сред- ства област ного бюд- жета | Сред- ства мест- ного бюд- жета | Другие источ- ники финан- сиро- вания | Сред- ства област ного бюд- жета | Сред- ства мест- ного бюд- жета | Другие источ- ники финан- сиро- вания | Сред- ства област ного бюд- жета | Сред- ства мест- ного бюд- жета | Другие источ- ники финан- сиро- вания | Сред- ства област ного бюд- жета | Сред- ства мест- ного бюд- жета | Другие источ- ники финан- сиро- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | ПСД и строитель-ство сетей водо-снабжения, газо-снабжения, кана-лизации, эл.снаб-жения, освещения и автодороги в жилой застройке | 66750 | - | - | - | - | 4500 | - | 19713 | 1037 | - | 19713 | 1037 | - | 19713 | 1037 | - |
|  | Итого | 66750 | - | - | - | - | 4500 | - | 19713 | 1037 | - | 19713 | 1037 | - | 19713 | 1037 | - |