**ПЛАН**

 **создания объектов инфраструктуры муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Место расположения объекта | Нименование объекта или вида работ; мощность объекта | Объем финансирования, тыс.руб. | Источник финансирования | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию |
| всего | 2014 год | 2015 год  | 2016 год |
| 1 | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | Выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковом газопроводе высокого давления от ст.Никитинка до ст. Владимирский Тупик Холм-Жирковского района Смоленской области (23,284 км) | 26 464,00 | 15 786,00 |  |  | Областной бюджет | 2013-2014 | 2014 |
| 2. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | Выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковом газопроводе высокого давления от пос. Холм-Жирковский до дер. Болышево Холм-Жирковского района Смоленской области (9,9 км.) | 2600,00 |  |  | 2 600,00 | Областной бюджет | 2016 | 2016 |
|  | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | Выполнение строительно-монтажных работ на межпоселковом газопроводе высокого давления от дер. Мирополье Ярцевского района до с. Боголюбово, дер. Верховье Холм-Жирковского района Смоленской области (17,7км.) | 19 500,00 |  | 9 500,00 | 10 000,00 | Областной бюджет | 2015-2016 | 2016 |